|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Task | Start date | End date | Ghí chú |
| 1 | Khởi tạo dự án, cấu trúc thư mục  Thiết kế giao diện Calculator | 10/07/2025 | 10/07/2025 | * Tạo frontend, backend, docker-compose * Tạo component, CSS |
| 2 | Hoàn thiện chức năng Calculator | 11/07/2025 | 11/07/2025 | * Xử lý phép tính, nút bấm |
| 3 | Tạo backend NodeJS cơ bản | 12/07/2025 | 14/07/2025 | * Kết nối MySQL |
| 4 | Tích hợp lưu lịch sử phép tính | 14/07/2025 | 15/07/2025 | * API lưu/lấy lịch sử |
| 5 | Kết nối frontend với backend | 16/07/2025 | 18/07/2025 | * Gọi API từ ReactJS |
| 6 | Viết Dockerfile, chạy Docker | 19/07/2025 | 20/07/2025 | * Build, test với docker-compose |